| 实训室建设流程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 步骤 | 内容 | 负责人 |
| 1 | 提出需求，填写申报书（附件）并确认项目负责人 | 专业（教研室）、工作室负责人 |
| 2 | 向系（副）主任汇报项目内容，说明建设必要性，可行性。 | 项目负责人 |
| 3 | 将申报书提交系实训中心 | 项目负责人 |
| 4 | 如需，填写方案征集内容需求 | 项目负责人 |
| 5 | 如需，公开征集方案 | 实训中心主任 |
| 6 | 如需，组织初次论证 | 实训中心组织，项目负责人介绍并做会议记录 |
| 7 | 如需，优化方案设计 | 项目负责人 |
| 8 | 组织专家论证 | 系实训中心组织，项目负责人介绍并做会议记录 |
| 9 | 将优化论证后的建设方案提交系实训中心，由系实训中心提交系党政联席会议审议 | 实训中心主任 |
| 10 | 上报学院实训中心（如需，由学院实训中心组织专家再次论证） | 实训中心主任 |
| 11 | 如需，通过院长办公会（10w-50w）或者学院党委会（50w+） | 实训中心主任 |
| 12 | 申请立项，并备份系实训中心 | 项目负责人 |
| 13 | 联系学院实训中心及后勤招投标并签订合同 | 实训中心主任 |
| 14 | 推进项目建设 | 实训中心主任 |
| 15 | 建成后验收 | 实训中心组织，项目负责人提供验收材料 |
| 16 | 报销 | 项目负责人 |
| 17 | 报销材料留底系实训中心存档 | 项目负责人 |
| 18 | 申请项目奖励性绩效 | 项目负责人 |